07.08.2025 - 21.08.2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, екран, компонент, фіча | Опис | Час  ПЛАН  (год) | Час ФАКТ  (год) | Статус |
| 1 | Header, Footer | Підключення фреймворків, налаштування компонентів та стилів | 4.00 | 6.00 | Готово |
| 2 | Main page  block 1  block 2  block 3  block 4  block 5  block 6  block 7  block 8  Адаптивність | Огляд сторінки Hero Features About Team Partners  FAQ Socials Contacts  Адаптивність | 0.10 1.50 1.00 2.00 2.00 0.10 1.50 2.00  1.50  3.00 | 0.10 2.00 2.50 2.00 2.00 0.10 1.50 2.50  1.50  3.00 | Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово  Готово  Готово |
| 3 | Token page  block 1  block 2  block 3  block 4  block 5  block 6  Адаптивність | Огляд сторінки Hero Features Tokenomics Roadmap Contacts Token  Адаптивність | 0.10 1.00 1.00 1.50 2.00 0.50 1.50  2.50 | 0.10 1.00 1.50 2.00 2.50 0.20 1.50  2.50 | Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово  Готово |
| 4 | Fund page  block 1  block 2  block 3  block 4  block 5  Адаптивність | Огляд сторінки Hero Features Roadmap Contacts  FAQ  Адаптивність | 0.10 1.00 1.00 2.00 0.50 1.00  1.50 | 0.10 1.00 1.50 2.50 0.20 1.00  1.50 | Готово Готово Готово Готово Готово Готово  Готово |
|  |  | Всього: | 35.90 | 42.30 |  |